PRODUCT BACKLOG & TASK BREAKDOWN DOCUMENT

Wave Projects Center.ID

Document Information

| Item | Value |
| --- | --- |
| Document Name | Product Backlog & Task Breakdown |
| Product | Wave Projects Center.ID |
| Version | 1.0 |
| Status | Approved for Development |
| Product Owner | Ariyas Pratama Ramadhan |
| Development Method | Agile Scrum |
| Sprint Duration | 2 Weeks |
| Target Release | Q3 2026 |

1. PURPOSE

Dokumen ini bertujuan mendefinisikan seluruh pekerjaan pengembangan yang berasal dari Product Requirements Document (PRD) dan diterjemahkan menjadi backlog yang dapat dieksekusi oleh tim pengembang.

Tujuan utama:

- Menentukan ruang lingkup pekerjaan.

- Menentukan prioritas fitur.

- Menentukan urutan pengerjaan.

- Menentukan estimasi effort.

- Menjadi dasar Sprint Planning.

2. PRODUCT EPIC STRUCTURE

Sistem dibagi menjadi 12 Epic utama:

EPIC-01 Landing Website

EPIC-02 Authentication & User Management

EPIC-03 AI Consultation System

EPIC-04 Package & Portfolio Management

EPIC-05 Order & Checkout

EPIC-06 Payment Gateway Integration

EPIC-07 Cloudinary Asset Management

EPIC-08 AI PRD Generator

EPIC-09 Internal Dashboard

EPIC-10 Notification Center

EPIC-11 Reporting & Analytics

EPIC-12 System Administration

3. PRIORITY MATRIX

Priority 1 (Critical)

Harus tersedia pada MVP.

Priority 2 (High)

Penting untuk operasional.

Priority 3 (Medium)

Peningkatan UX.

Priority 4 (Low)

Roadmap berikutnya.

EPIC-01 LANDING WEBSITE

Tujuan:

Media promosi utama Wave Projects Center.ID.

US-001

Sebagai pengunjung

Saya ingin melihat profil perusahaan

Agar mengetahui layanan yang tersedia.

Priority: P1

Story Point: 3

Acceptance Criteria:

- Profil perusahaan tampil.

- Responsif mobile.

- SEO friendly.

US-002

Sebagai pengunjung

Saya ingin melihat daftar layanan

Agar mengetahui harga dan fitur.

Priority: P1

Story Point: 5

Acceptance Criteria:

- Data paket dari database.

- Harga tampil otomatis.

- Fitur paket ditampilkan.

US-003

Sebagai pengunjung

Saya ingin melihat portofolio

Agar mengetahui kualitas pekerjaan.

Priority: P1

Story Point: 5

Acceptance Criteria:

- Gallery tampil.

- Link demo tersedia.

- Filter kategori tersedia.

Task Breakdown

- FE-001 Hero Section

- FE-002 Portfolio Section

- FE-003 Pricing Section

- FE-004 FAQ Section

- FE-005 Contact Section

- BE-001 API Packages

- BE-002 API Portfolio

- QA-001 Landing Testing

EPIC-02 AUTHENTICATION

US-004

Sebagai pengguna

Saya ingin login

Agar dapat mengakses dashboard.

Priority: P1

Story Point: 5

Acceptance Criteria:

- Login berhasil.

- Password terenkripsi.

- Session tersimpan.

US-005

Sebagai admin

Saya ingin mengelola role

Agar hak akses terkontrol.

Priority: P1

Story Point: 8

Acceptance Criteria:

- RBAC aktif.

- Role terpisah.

- Permission granular.

Task Breakdown

- BE-010 Login API

- BE-011 Register API

- BE-012 Logout API

- BE-013 RBAC Middleware

- DB-001 Users Table

- DB-002 Roles Table

- DB-003 Permissions Table

- QA-010 Auth Testing

EPIC-03 AI CONSULTATION

US-006

Sebagai pelanggan

Saya ingin berdiskusi dengan AI

Agar mendapat rekomendasi solusi.

Priority: P1

Story Point: 13

Acceptance Criteria:

- AI merespons.

- AI memahami konteks.

- AI merekomendasikan paket.

US-007

Sebagai pelanggan

Saya ingin mendapatkan estimasi proyek

Agar mengetahui kebutuhan biaya.

Priority: P1

Story Point: 8

Acceptance Criteria:

- AI menampilkan estimasi.

- AI memberikan alasan estimasi.

Task Breakdown

- AI-001 Gemini Integration

- AI-002 OpenRouter Fallback

- AI-003 Conversation Storage

- AI-004 Prompt Engineering

- AI-005 Package Recommendation Engine

- QA-020 AI Testing

EPIC-04 PACKAGE MANAGEMENT

US-008

Sebagai admin

Saya ingin mengelola paket layanan

Agar harga selalu up to date.

Priority: P1

Story Point: 8

Acceptance Criteria:

- CRUD paket.

- Upload icon.

- Status aktif/nonaktif.

Task Breakdown

- BE-020 Package CRUD

- DB-010 Packages Table

- FE-020 Package Management UI

- QA-030 Package Testing

EPIC-05 ORDER & CHECKOUT

US-009

Sebagai pelanggan

Saya ingin membuat pesanan

Agar proyek dapat diproses

.

Priority: P1

Story Point:13

Acceptance Criteria:

- Form valid.

- Data tersimpan.

- Order Number otomatis.

US-010

Sebagai pelanggan

Saya ingin memilih pembayaran DP atau Lunas

Agar fleksibel dalam pembayaran.

Priority: P1

Story Point: 8

Acceptance Criteria:

- DP 30%.

- Full Payment.

- Total otomatis dihitung.

Task Breakdown

- BE-030 Checkout API

- BE-031 Order Number Generator

- BE-032 Validation Layer

- DB-020 Orders Table

- QA-040 Checkout Testing

EPIC-06 PAYMENT GATEWAY

US-011

Sebagai sistem

Saya ingin menerima callback Midtrans

Agar status pembayaran otomatis.

Priority: P1

Story Point: 13

Acceptance Criteria:

- Signature valid.

- Status berubah otomatis.

- Anti duplicate webhook.

Task Breakdown

- PAY-001 Midtrans SDK

- PAY-002 Webhook Handler

- PAY-003 Signature Validation

- PAY-004 Idempotency Layer

- PAY-005 Payment Logs

- QA-050 Payment Testing

EPIC-07 CLOUDINARY

US-012

Sebagai pengguna

Saya ingin mengunggah file

Agar kebutuhan proyek dapat dilampirkan.

Priority: P1

Story Point: 8

Acceptance Criteria:

- Upload berhasil.

- Direct Upload.

- Tidak melalui backend.

Task Breakdown

- MED-001 Upload Signature API

- MED-002 Direct Upload

- MED-003 Attachment Database

- QA-060 Upload Testing

EPIC-08 AI PRD GENERATOR

US-013

Sebagai developer

Saya ingin menerima PRD otomatis

Agar pekerjaan dapat langsung dimulai.

Priority: P1

Story Point: 21

Acceptance Criteria:

- PRD otomatis terbentuk.

- Format markdown.

- Masuk dashboard.

Task Breakdown

- AI-010 Prompt Builder

- AI-011 PRD Generator

- AI-012 Queue Integration

- AI-013 Storage Generated PRD

- QA-070 PRD Testing

EPIC-09 DASHBOARD

US-014

Sebagai developer

Saya ingin melihat antrian pekerjaan.

Priority: P1

Story Point: 13

US-015

Sebagai marketing

Saya ingin melihat transaksi.

Priority:P1

Story Point:8

US-016

Sebagai owner

Saya ingin melihat statistik bisnis.

Priority: P1

Story Point: 13

Task Breakdown

- DASH-001 Developer Dashboard

- DASH-002 Marketing Dashboard

- DASH-003 Owner Dashboard

- DASH-004 Analytics Widget

- QA-080 Dashboard Testing

EPIC-10 NOTIFICATION CENTER

US-017

Sebagai admin

Saya ingin menerima notifikasi real-time.

Priority: P1

Story Point: 8

Task Breakdown

- NOTIF-001 OneSignal SDK

- NOTIF-002 Marketing Channel

- NOTIF-003 Developer Channel

- NOTIF-004 Push Service

- QA-090 Notification Testing

EPIC-11 REPORTING & ANALYTICS

US-018

Sebagai owner

Saya ingin melihat laporan pendapatan.

Priority: P2

Story Point: 13

Task Breakdown

- REP-001 Revenue Report

- REP-002 Monthly Report

- REP-003 Order Report

- REP-004 Export PDF

- REP-005 Export Excel

- QA-100 Reporting Testing

EPIC-12 SYSTEM ADMINISTRATION

US-019

Sebagai super admin

Saya ingin mengatur konfigurasi sistem.

Priority: P2

Story Point: 13

Task Breakdown

- SYS-001 Settings Module

- SYS-002 API Keys Management

- SYS-003 Maintenance Mode

- SYS-004 Audit Logs

- QA-110 System Testing

4. MVP RELEASE SCOPE

Release 1.0

Included:

✓ Landing Website

✓ Authentication

✓ AI Chat

✓ Package Management

✓ Checkout

✓ Midtrans

✓ Cloudinary

✓ AI PRD Generator

✓ Dashboard

✓ Notification

Excluded:

✗ SaaS Multi Tenant

✗ Native Mobile App

✗ Smart Routing

✗ Team Auto Assignment

5. TOTAL ESTIMATION

Total User Stories: 19

Total Story Points: 188

Estimated Sprint: 8 Sprint

Estimated Duration: 16 Weeks

Estimated Team Size:

1 Product Owner

1 UI/UX Designer

2 Frontend Developers

2 Backend Developers

1 QA Engineer

1 DevOps Engineer

DOCUMENT APPROVAL

Prepared By: Ariyas Pratama Ramadhan

Reviewed By: Ariyas Pratama Ramadhan

Approved By: Ariyas Pratama Ramadhan

Version: 1.0